# DEPLOYING A SERVERLESS ORDERING SYSTEM WITH EVENT SOURCING ON AWS

Implementing Event Sourcing Pattern using AWS EventBridge, Lambda, and DynamoDB

# 1. Executive Summary

## Tóm tắt tổng thể đề xuất dự án (Proposal)

Trong bối cảnh ngành F&B đang dần chuyển dịch sang mô hình bán hàng online, đặc biệt là dịch vụ đặt món ăn nhanh (FastFood), nhu cầu xây dựng một hệ thống đặt hàng có khả năng mở rộng linh hoạt, theo dõi từng thay đổi của đơn hàng, đảm bảo độ tin cậy cao và dễ bảo trì là điều cấp thiết.

Hầu hết các hệ thống đặt hàng hiện tại sử dụng mô hình lưu trạng thái trực tiếp (CRUD), vốn dễ vận hành lúc đầu nhưng sớm bộc lộ những hạn chế lớn:

- Không thể truy vết thay đổi dữ liệu chi tiết theo thời gian.

- Dễ gặp race condition khi xử lý nhiều đơn hàng đồng thời.

- Khó mở rộng theo chiều ngang khi nhu cầu tăng nhanh.

- Không có cơ chế tự động tái xây dựng dữ liệu khi xảy ra lỗi.

Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của hệ thống, trải nghiệm người dùng, và khả năng quản trị vận hành về lâu dài.

Dự án này đề xuất xây dựng một hệ thống đặt hàng FastFood áp dụng mô hình Event Sourcing pattern và triển khai hoàn toàn bằng các dịch vụ AWS Serverless như AWS Lambda, Amazon EventBridge, DynamoDB, API Gateway, S3, và CloudWatch. Event Sourcing là kiến trúc lưu trữ mọi thay đổi dưới dạng sự kiện (event), không cập nhật trực tiếp vào trạng thái cuối cùng. Từ đó, hệ thống vừa có thể replay lại toàn bộ lịch sử trạng thái, vừa dễ dàng scale, debug, kiểm thử, và đặc biệt là phù hợp với các yêu cầu khắt khe về audit trail.

Hình 1.1: Mô hình trừu tượng của kiến trúc Event Sourcing – các service phát sinh sự kiện vào Event Store, trạng thái hệ thống được truy xuất bằng cách tổng hợp lại từ các sự kiện đã lưu trữ.

Điểm nổi bật của giải pháp nằm ở kiến trúc phân tách rõ phần xử lý command (ghi) và query (đọc), giúp tăng hiệu suất, giảm độ phức tạp logic và mang lại khả năng tối ưu hóa từng phần theo đúng mục tiêu hệ thống. Phía frontend sẽ sử dụng React và được host trên S3 kết hợp với CloudFront, trong khi backend sử dụng Lambda Function cho từng khối chức năng như tạo đơn, xử lý sự kiện, cập nhật bảng đọc (Read Model), và truy vấn đơn hàng.

Dự án được chia thành 5 giai đoạn chính, từ phân tích – thiết kế đến phát triển, kiểm thử và giám sát vận hành. Việc triển khai ban đầu được thực hiện thủ công thông qua AWS Console nhằm đảm bảo đội ngũ kỹ thuật nắm rõ cấu hình và luồng hoạt động của từng thành phần.

Giải pháp không chỉ là một kiến trúc kỹ thuật hiện đại phù hợp với mô hình serverless trên AWS, mà còn có tiềm năng ứng dụng thực tiễn cao – đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm một nền tảng đặt hàng linh hoạt, dễ mở rộng, dễ giám sát và tối ưu chi phí vận hành.

Tổng chi phí vận hành hàng tháng của hệ thống serverless này được ước tính vào khoảng $98–150 USD, bao gồm cả môi trường Production, môi trường Development và các dịch vụ giám sát cần thiết. Nhờ đặc điểm tính phí theo mức sử dụng (on-demand) của AWS và việc loại bỏ hoàn toàn chi phí server truyền thống, giải pháp vẫn giữ được hiệu quả chi phí cao, ngay cả khi mở rộng quy mô người dùng.

Kết quả mong đợi từ dự án bao gồm:

- Hệ thống có thể scale linh hoạt với hàng nghìn đơn hàng/ngày mà không cần nâng cấp hạ tầng.

- Toàn bộ lịch sử đơn hàng được lưu trữ và khôi phục được trạng thái bất kỳ.

- Giao diện người dùng mượt, dễ sử dụng, có thể theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

- Chi phí vận hành hợp lý, có thể triển khai thực tế hoặc demo cho khách hàng.

# 2. Problem Statement

## 2.1 Current Situation

Hiện nay, nhiều mô hình quản lý đơn hàng trong lĩnh vực FastFood vẫn còn dựa trên hệ thống truyền thống sử dụng kiến trúc monolithic với CRUD based API và cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, hoặc NoSQL như MongoDB. Cách tiếp cận này thường chỉ lưu trữ dữ liệu theo dạng state-based, tức là chỉ giữ lại trạng thái cuối cùng của một đơn hàng.

Ví dụ, nếu một đơn hàng trải qua các trạng thái như: PLACED -> CONFIRMED -> PREPARING -> COMPLETED, thì trong database, chỉ có trạng thái cuối cùng (COMPLETED) được ghi nhận, các trạng thái trước đó bị ghi đè hoàn toàn. Điều này dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng trong khả năng truy vết, debug, audit và phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra.

Hơn nữa, với kiến trúc truyền thống, việc scale hệ thống khi lưu lượng tăng cao (đặc biệt vào giờ cao điểm như trưa hoặc tối cuối tuần) gặp rất nhiều khó khăn. Đa phần các quán nhỏ và startup không có khả năng tự động scale hạ tầng hoặc tối ưu hóa chi phí vận hành linh hoạt. Khả năng tích hợp với các công cụ phân tích nâng cao (machine learning, thống kê hành vi khách hàng...) cũng bị hạn chế do không có lịch sử đầy đủ các thay đổi.

## 2.2 Key Challenges

Một số điểm yếu cụ thể mà các hệ thống hiện tại đang gặp phải bao gồm:

- Dữ liệu đơn hàng chỉ thể hiện trạng thái cuối cùng, hoàn toàn không có lịch sử sự kiện.

- Không thể biết ai thay đổi trạng thái đơn hàng, vào lúc nào, hoặc thay đổi như thế nào.

- Khi xảy ra lỗi hệ thống hoặc mất dữ liệu, không có cách nào khôi phục lại trạng thái chính xác.

- Khó tích hợp với hệ thống phân tích, thống kê vì không có luồng dữ liệu đầy đủ.

- Khả năng mở rộng hạn chế do phụ thuộc vào server vật lý hoặc EC2 cố định, phải canh tải thủ công.

- Không hỗ trợ rollback, thao tác sai là mất dữ liệu vĩnh viễn.

- Khó tách biệt giữa logic nghiệp vụ và cách lưu trữ, gây cản trở cho việc refactor và phát triển về sau.

## 2.1 Stakeholder Impact

| Stakeholder | Ảnh hưởng thực tế khi hệ thống không có audit & traceability |
| --- | --- |
| Khách hàng | Không biết đơn của mình đang ở bước nào, thường xuyên phải gọi điện hỏi. Nếu không được trả lời nhanh, có xu hướng huỷ đơn hoặc không quay lại. |
| Nhân viên | Khó quản lý quy trình. Nếu làm sai, không có cơ sở chứng minh hoặc học từ lỗi cũ. |
| Chủ quán/Quản lý | Không thể đo hiệu suất vận hành, ví dụ bao lâu thì đơn hoàn thành, ai là nhân viên làm sai. Gây khó khăn khi phân tích hiệu suất hoặc ra quyết định kinh doanh. |
| Kỹ sư phần mềm | Không có log sự kiện, việc debug và xác minh rất khó khăn. Khi bị lỗi production, không biết lỗi bắt đầu từ đâu. |
| Đội marketing | Thiếu dữ liệu hành vi người dùng để chạy chiến dịch khuyến mãi phù hợp theo hành vi đặt món. |

## 2.3 Business Consequences (nếu không cải tiến)

Nếu hệ thống không được thiết kế lại theo mô hình sự kiện:

- Trung bình mỗi tuần mất 10–20 đơn hàng do chậm phản hồi từ hệ thống (ước tính dựa trên khảo sát nhỏ tại 3 quán ăn).

- Mất lòng tin của khách hàng do không biết đơn của mình đang được xử lý tới đâu.

- Mỗi lần có lỗi hệ thống, tốn hàng giờ để xử lý khiếu nại, vì không có bằng chứng truy xuất lịch sử đơn hàng.

- Mỗi đợt giảm giá hoặc khuyến mãi lớn, nguy cơ sập hệ thống do không có khả năng scale tự động.

- Hạn chế phát triển hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như phân tích hành vi, dự đoán nhu cầu món ăn...

# 3. Solution Architecture (Kiến trúc giải pháp)

## 3.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình Event Sourcing, trong đó mọi thay đổi về trạng thái của dữ liệu đều được biểu diễn dưới dạng các event (sự kiện) và được lưu trữ vĩnh viễn. Các thành phần chính được triển khai hoàn toàn bằng dịch vụ serverless của AWS, bao gồm: Lambda, EventBridge, DynamoDB, API Gateway, S3 và CloudWatch.

Đây là mô hình phù hợp cho các hệ thống yêu cầu khả năng theo dõi toàn bộ luồng dữ liệu, hỗ trợ khôi phục trạng thái, audit trail đầy đủ, và có khả năng mở rộng linh hoạt theo thời gian thực.

Hình 3.1: Kiến trúc luồng xử lý theo mô hình Event Sourcing – từ khi nhận lệnh (Command), ghi sự kiện vào Event Store, phát sự kiện qua EventBridge, đến cập nhật Read Model và xử lý truy vấn (Query) theo mô hình CQRS.

Hệ thống đảm bảo:

- Bất biến dữ liệu: mọi thay đổi đều là immutable events

- Phân tách rõ ràng giữa ghi (write) và đọc (read)

- Kiến trúc phản ứng theo sự kiện (event-driven), dễ dàng mở rộng theo chiều ngang

- Tối ưu chi phí vận hành: do hoàn toàn dùng dịch vụ không máy chủ (serverless)

## 3.2  Architecture Overview (Sơ đồ kiến trúc)

Hình 3.2: Kiến trúc tổng thể hệ thống FastFood Order System sử dụng Event Sourcing pattern trên nền tảng AWS serverless

## 3.3  AWS Services Used (Dịch vụ AWS sử dụng)

| Dịch vụ AWS | Vai trò trong hệ thống | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| AWS Lambda | Xử lý logic ứng dụng (CommandHandler, EventProcessor, QueryHandler) | Không cần quản lý hạ tầng, tự động mở rộng theo lưu lượng |
| Amazon EventBridge | Định tuyến sự kiện giữa các Lambda | Hỗ trợ filter sự kiện theo pattern, dễ mở rộng và kết nối |
| Amazon DynamoDB | Lưu trữ sự kiện (Event Store) và bảng đọc (Read Models) | NoSQL tốc độ cao, khả năng mở rộng mạnh, tích hợp tốt Lambda |
| Amazon API Gateway | Cổng kết nối giữa frontend và backend Lambda | REST API bảo mật cao, cấu hình dễ dàng, hỗ trợ CORS |
| Amazon S3 | Lưu trữ frontend tĩnh và ảnh món ăn | Static hosting chi phí thấp, dễ triển khai, kết hợp CloudFront |
| Amazon CloudWatch | Giám sát logs, metrics, alert và tracing | Hỗ trợ toàn diện, tích hợp sâu với Lambda và EventBridge |
| AWS X-Ray | Tracing toàn hệ thống serverless | Theo dõi chi tiết latency và luồng xử lý |
| Amazon SNS | Gửi thông báo khi có lỗi hoặc hành động đặc biệt | Dễ tích hợp email/SMS alert, phản ứng nhanh với sự kiện quan trọng |
| IAM Roles | Phân quyền cho Lambda và các service khác | Tuân thủ nguyên tắc Least Privilege, kiểm soát chi tiết |

## 3.4  Component Design (Thiết kế các thành phần chính)

1. OrderCommandHandler (Lambda)

- Nhận request từ người dùng qua API Gateway.

- Kiểm tra hợp lệ dữ liệu đơn hàng.

- Tạo sự kiện OrderPlaced và publish lên EventBridge với định dạng chuẩn.

2. EventBridge & Rule

- EventBridge làm nhiệm vụ nhận tất cả sự kiện từ các Lambda command.

- Rule OrderEventBus lọc sự kiện theo loại (OrderPlaced, OrderConfirmed, OrderCancelled,...) và chuyển đến Lambda xử lý phù hợp.

3. OrderEventProcessor (Lambda)

- Nhận event từ EventBridge

- Lưu event vào DynamoDB (bảng EventStore)

- Cập nhật các bảng đọc (Read Model) để phục vụ truy vấn nhanh.

- Gửi cảnh báo hoặc sự kiện đặc biệt qua SNS nếu cần (ví dụ: lỗi xác nhận đơn hàng).

4. OrderQueryHandler (Lambda)

- Truy vấn các bảng Read Model như OrderReadModel để trả về dữ liệu đơn hàng

- Đảm bảo phản hồi nhanh chóng, không cần truy cập EventStore

- Đảm bảo hiệu suất đọc cao và thời gian phản hồi thấp (≤ 100ms).

5. StateReconstructor (Replay Lambda)

- Lambda đặc biệt dùng để replay lại toàn bộ hoặc một phần sự kiện nhằm khôi phục trạng thái hệ thống.

- Hỗ trợ 3 API chính:

- POST /reconstruct/order: tái dựng một đơn hàng cụ thể.

- POST /reconstruct/all: tái dựng toàn bộ Read Model.

- POST /reconstruct/validate: so sánh Read Model hiện tại với bản được replay.

6. API Gateway (REST API)

- Đóng vai trò là điểm truy cập duy nhất cho frontend gửi các request CRUD và query.

- Kết nối tới các Lambda function qua integration type Lambda Proxy.

- Hỗ trợ đầy đủ CORS để cho phép truy cập từ frontend React (S3).

- Có thể cấu hình Rate Limit để ngăn tấn công DDoS hoặc abuse từ client.

- Mapping đường dẫn (method + path) tới đúng Lambda:

- POST /orders → OrderCommandHandler

- GET /orders/{id} → OrderQueryHandler

- POST /reconstruct/order → StateReconstructor

7. DynamoDB Tables

- EventStore: Chứa toàn bộ các sự kiện không thay đổi theo thời gian (aggregateId, eventId, eventType, eventData, timestamp).

- OrderReadModel: Trạng thái hiện tại của từng đơn hàng (để truy vấn).

- CustomerReadModel: Dữ liệu khách hàng tách riêng (dễ mở rộng và quản lý).

- MenuItems: Bảng tĩnh chứa danh sách món ăn hiển thị ở frontend.

8. Frontend (React trên S3)

- Giao diện người dùng hiển thị menu, đặt hàng, xem đơn hàng

- Gọi API Gateway để giao tiếp với backend

- CloudFront phân phối toàn cầu để giảm độ trễ.

9. Monitoring & Observability (CloudWatch, X-Ray)

- Ghi log cho từng Lambda function (OrderCommandHandler, EventProcessor...).

- Theo dõi chỉ số hiệu năng (invocation, duration, error...).

- Tạo CloudWatch Dashboard để quan sát hệ thống.

- Dùng X-Ray để trace luồng xử lý event (từ nhận command đến cập nhật read model).

10. Notification System (SNS)

- Nhận thông báo lỗi khi xử lý sự kiện thất bại (OrderEventProcessor).

- Gửi alert tới email/SMS cho admin/kỹ thuật.

- Có thể mở rộng để tích hợp webhook đến hệ thống monitoring ngoài.

## 3.5 Security Architecture (Bảo mật hệ thống)

- IAM Role Principle of Least Privilege: Mỗi Lambda chỉ được cấp quyền tối thiểu cần thiết như truy cập 1 bảng DynamoDB nhất định hoặc ghi log

- API Gateway Rate Limit: Giới hạn số request mỗi user hoặc IP để chống tấn công DDoS

- DynamoDB Encryption: Dữ liệu được mã hóa mặc định bằng AWS-managed keys

- CloudWatch Logs Filtering: Không log dữ liệu nhạy cảm (thông tin khách hàng)

- Frontend Hosting qua S3 public chỉ file tĩnh, không chứa dữ liệu nhạy cảm

## 3.6 Scalability Design (Thiết kế mở rộng)

- Lambda auto-scale: Tự động xử lý hàng nghìn request cùng lúc mà không cần cấu hình thêm

- DynamoDB On-Demand Mode: Scale tự động theo nhu cầu đọc/ghi sự kiện

- EventBridge phân tách theo loại sự kiện: Cho phép xử lý song song nhiều loại sự kiện khác nhau

- Frontend tĩnh + CloudFront: Giúp hệ thống có khả năng phục vụ hàng triệu user trên toàn cầu với độ trễ thấp

- Stateless Functions: Cho phép nâng cấp hệ thống mà không gián đoạn xử lý đơn hàng

## 3.7 Replay Strategy (Chiến lược khôi phục Read Model từ Event Store)

Event Sourcing cho phép hệ thống có khả năng xây dựng lại toàn bộ trạng thái (state) từ đầu bằng cách replay toàn bộ sự kiện đã lưu trong EventStore.

Mục đích:

- Phục hồi khi xảy ra lỗi hoặc mất dữ liệu bảng đọc (Read Model)

- Cập nhật schema mới trong Read Model mà không mất dữ liệu cũ

Cách triển khai:

- Tạo một Lambda StateReconstructor

- Lambda StateReconstructor thực hiện truy vấn EventStore, đọc theo aggregateId, và replay theo thứ tự thời gian

- Với mỗi sự kiện, tái thực hiện xử lý giống như EventProcessor

- Ghi lại vào các bảng: OrderReadModel, CustomerReadModel

Ưu điểm:

- Không mất dữ liệu vì EventStore là immutable

- Dễ nâng cấp hệ thống khi có schema mới

- Audit trail luôn chính xác và đầy đủ

## 3.8 Mẫu Event:

{

"source": "fastfood.orders",

"detail-type": "OrderPlaced",

"time": "2025-07-08T10:10:00Z",

"detail": {

"aggregateId": "order-12345",

"eventId": "evt-20250708101000",

"customer": {

"name": "Ho chi khanh",

"phone": "0123456789",

"address": "quan 9"

},

"items": [

{"itemId": "pizza-1", "price": 5.9, "quantity": 2},

{"itemId": "drink-1", "price": 1.9, "quantity": 1}

],

"totalPrice": 13.7,

"status": "PLACED"

}

}

Tóm lại, phần kiến trúc giải pháp này thể hiện sự kết hợp giữa Event Sourcing pattern và hệ sinh thái Serverless của AWS, giúp hệ thống vừa dễ triển khai, vừa đảm bảo được hiệu năng, khả năng mở rộng và bảo mật ở mức độ cao nhất.

# 4. Technical Implementation (Triển khai kỹ thuật)

Trong phần này, tài liệu trình bày chi tiết toàn bộ quá trình triển khai kỹ thuật của hệ thống đặt hàng FastFood sử dụng mô hình Event Sourcing trên nền tảng AWS Serverless. Thiết kế hệ thống không chỉ tập trung vào việc đảm bảo chức năng nghiệp vụ, mà còn chú trọng đến tính ổn định, khả năng giám sát, mở rộng linh hoạt và dễ bảo trì. Mỗi quyết định kỹ thuật được đưa ra đều dựa trên nguyên tắc kiến trúc hiện đại, phù hợp với các hệ thống phân tán thực tiễn trong doanh nghiệp.

## 4.1 Implementation Phases

Việc triển khai được chia thành 5 giai đoạn logic, mỗi giai đoạn gắn với một mục tiêu và kết quả cụ thể (deliverables). Việc này giúp dễ theo dõi tiến độ, đánh giá rủi ro, và test độc lập từng phần.

Giai đoạn 1: Phân tích & Thiết kế nghiệp vụ

- Nghiên cứu các kịch bản đặt hàng thực tế trong chuỗi cửa hàng FastFood.

- Xác định các aggregate chính: Order, Customer.

- Thiết kế các sự kiện bất biến như: OrderPlaced, OrderCancelled, OrderConfirmed.

- Đưa ra event schema chuẩn hóa để toàn hệ thống hiểu thống nhất.

- Vẽ sơ đồ kiến trúc tổng thể, xác định component chủ đạo như: API Gateway, Lambda, EventBridge, DynamoDB.

Giai đoạn 2: Phát triển tuyến sự kiện (Event Pipeline)

- Xây dựng Lambda OrderCommandHandler tạo sự kiện (OrderPlaced), lưu vào EventStore (DynamoDB), sau đó publish sự kiện lên EventBridge.

- Publish event lên EventBridge bus (FastFoodOrderBus).

- Tạo Rule trên EventBridge để định tuyến các loại sự kiện đến đúng processor.

Giai đoạn 3: Xử lý sự kiện và cập nhật bảng đọc

- OrderEventProcessor nhận sự kiện từ EventBridge, xử lý nội dung và cập nhật các bảng đọc (Read Model). Toàn bộ event đã được ghi trước đó vào EventStore bởi Lambda CommandHandler.

- Dựa trên nội dung event, Lambda cập nhật các bảng đọc OrderReadModel, CustomerReadModel.

- Đây là bước quan trọng nhất trong event sourcing, quyết định tính toàn vẹn và khả năng khôi phục hệ thống.

Giai đoạn 4: Giao diện người dùng

- Thiết kế UI với React, chia thành các trang: Trang menu, Đặt hàng, Lịch sử đơn hàng.

- Kết nối với API Gateway bằng Axios để lấy dữ liệu từ Lambda Query.

- Đảm bảo UI có thể phản hồi realtime bằng cơ chế polling đơn giản (truy vấn lại sau khi tạo đơn).

Giai đoạn 5: Kiểm thử, giám sát và triển khai

- Viết unit test cho từng Lambda handler.

- Kiểm thử tích hợp giữa các sự kiện và bảng đọc.

- Thiết lập CloudWatch Logs + Metrics + Dashboard, tích hợp cảnh báo bằng SNS.

- Triển khai thủ công bằng AWS Console (giai đoạn đầu), sau đó chuyển sang CI/CD bằng GitHub Actions.

## 4.2 Technical Requirements

Khi triển khai một hệ thống dựa trên Event Sourcing và các dịch vụ serverless của AWS, việc xác định rõ ràng các yêu cầu kỹ thuật ngay từ đầu là điều cực kỳ quan trọng. Điều này không chỉ giúp tối ưu tài nguyên, kiểm soát chi phí, mà còn đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật, và hiệu suất đáp ứng được trong môi trường thực tế.

Việc thiết kế được chia làm 3 mảng chính: Compute (tính toán), Storage (lưu trữ), và Network (kết nối).

Compute – Xử lý logic bằng Lambda

Tất cả các xử lý nghiệp vụ, từ việc tạo đơn hàng đến ghi nhận sự kiện và xây dựng read model, đều diễn ra trên các hàm Lambda – trái tim của hệ thống. Việc dùng Lambda mang lại rất nhiều lợi thế:

- Không phải quản lý hạ tầng: Không cần lo VM, không cần setup OS, auto scaling theo số lượng request.

- Chi phí hợp lý: Miễn phí 1 triệu request/tháng, và tính tiền theo thời gian thực thi.

- Đa dạng ngôn ngữ: Sử dụng Node.js để dễ dàng tích hợp với frontend React và phát triển nhanh chóng.

Cấu hình cụ thể các Lambda Function:

- OrderCommandHandler: RAM 512MB, timeout 10s. Nhẹ, chỉ validate và tạo sự kiện.

- OrderEventProcessor: RAM 1024MB, timeout 30s. Ghi EventStore và cập nhật ReadModel nên cần nhiều tài nguyên hơn.

- OrderQueryHandler: RAM 512MB, timeout 5s. Đơn giản, chỉ đọc dữ liệu và trả kết quả.

- StateReconstructorHandler (Replay Lambda): RAM có thể nâng đến 1536MB hoặc cao hơn nếu dữ liệu lớn. Lambda này dùng để khôi phục lại Read Model bằng cách replay các sự kiện từ Event Store.

Ngoài ra, việc thiết kế stateless cho Lambda giúp hệ thống dễ scale ngang, dễ triển khai song song, và dễ rollback khi cần.

Storage – Lưu trữ sự kiện và trạng thái

Hệ thống sử dụng Amazon DynamoDB với 3 mục tiêu chính:

- Event Store – bảng lưu toàn bộ lịch sử sự kiện.

- Read Models – các bảng trạng thái phục vụ cho việc truy vấn.

- Metadata – lưu thêm thông tin khách hàng, menu, lịch sử xử lý.

Chi tiết thiết kế:

- EventStore Table:

- Partition Key: aggregateId

- Sort Key: eventId (ISO timestamp hoặc ULID)

- Lưu full JSON event (có version để hỗ trợ schema migration sau này)

- Bật TTL nếu muốn giới hạn lịch sử cho các event tạm thời (tuỳ cấu hình)

- OrderReadModel / CustomerReadModel:

- Bảng riêng biệt, tối ưu cho truy vấn theo orderId hoặc customerPhone.

- GSI (Global Secondary Index) có thể được bật để tìm theo ngày/tháng hoặc trạng thái.

- MenuItems:

- Bảng tĩnh, có thể seed trước. Lưu thông tin món ăn, giá, ảnh minh hoạ.

Lý do chọn DynamoDB là do:

- Tốc độ đọc ghi rất nhanh (~ single-digit ms)

- Scale tự động theo mức sử dụng (On-Demand mode)

- Không cần thiết lập cơ sở dữ liệu hay backup thủ công (tự động backup)

- Dễ tích hợp Lambda, EventBridge, IAM

Network – Kết nối và phân phối

- Frontend: Sử dụng React SPA build bằng Vite, host trên Amazon S3, kết hợp CloudFront để CDN toàn cầu. Việc này giúp tốc độ tải trang nhanh và chi phí thấp.

- API Gateway: REST API công khai, bật CORS đầy đủ để frontend truy cập. Có rate limit để chống spam hoặc DDoS.

- Lambda: Không cần đặt trong VPC riêng biệt (trừ khi cần gọi nội bộ DB VPC), tối ưu tốc độ cold start.

- CloudWatch + X-Ray: Theo dõi toàn bộ request flow, kết nối, retry, và lỗi mạng nếu có.

- Security: Mọi kết nối đều qua HTTPS, sử dụng IAM Role per Lambda để tránh lạm quyền.

## 4.3 Development Approach

Triển khai một hệ thống theo mô hình Event Sourcing không chỉ đòi hỏi kỹ năng lập trình thuần túy, mà còn là một quá trình tư duy kiến trúc, thiết kế theo ngữ nghĩa nghiệp vụ (business semantics). Do đó, phương pháp phát triển được lựa chọn là sự kết hợp giữa Domain-Driven Design (DDD), Serverless-first mindset, và Agile.

Triết lý phát triển

- Event là trung tâm: Mọi thứ trong hệ thống đều xoay quanh event – tức là hành vi, không phải trạng thái. Điều này giúp hệ thống có khả năng "hồi tưởng" và "tái hiện" mọi thứ.

- Mỗi tính năng là một vòng lặp hoàn chỉnh: Xây dựng từng tính năng theo chu trình nhỏ: Command → Event → Persist → ReadModel → Query → UI → Monitor.

- Không tối ưu sớm: Mỗi Lambda được build riêng biệt, test kỹ, sau đó mới đưa vào CI/CD. Không dùng framework phức tạp ban đầu để dễ kiểm soát.

- Ưu tiên sự chính xác trong thiết kế ban đầu để đảm bảo tính mở rộng và độ tin cậy về sau. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, trọng tâm được đặt vào việc hiểu rõ từng thành phần kiến trúc và dòng dữ liệu trong hệ thống. Mỗi bước triển khai đều nhằm mục tiêu làm chủ nguyên lý hoạt động của mô hình Event Sourcing và các dịch vụ AWS liên quan, thay vì chỉ tập trung vào tốc độ phát triển hay tối ưu hiệu suất ngay từ đầu.

Cách triển khai từng phần

- Thiết kế Aggregate: Tập trung vào nghiệp vụ Order và Customer. Mỗi aggregate là một đơn vị nhất quán trạng thái.

- Phân biệt rõ giữa Write và Read: Áp dụng tư tưởng CQRS (Command-Query Responsibility Segregation).

  - OrderCommandHandler: chỉ xử lý việc tạo, huỷ, xác nhận đơn hàng.

  - OrderQueryHandler: chỉ xử lý việc lấy trạng thái đơn.

- Code phân tầng rõ ràng:

  - Layer 1: API handler (nhận request từ API Gateway)

  - Layer 2: Business logic (validate, transform, emit event)

  - Layer 3: Event xử lý (ghi log, cập nhật ReadModel)

  - Layer 4: Monitoring (log CloudWatch, SNS khi lỗi)

Testing & Debug tích hợp trong phát triển

Mỗi bước đều đi kèm test:

- Mock AWS SDK để test unit logic mà không cần gọi thật.

- Dữ liệu event mẫu được tạo trước (kèm schema validation).

- Replay event giả lập trong local trước khi push lên AWS.

Các công cụ dùng kèm:

- Postman / Thunder Client: test endpoint

- VSCode Debug: test từng Lambda

- AWS CloudWatch Insights: phân tích log

Làm việc theo vòng lặp ngắn (Agile)

- Mỗi tính năng được chia thành user story nhỏ: “Là khách hàng, tôi muốn đặt đơn hàng và nhận trạng thái”.

- Sau mỗi story, đều có review, kiểm thử, và triển khai thật.

- Ưu tiên trải nghiệm thực tế – nghĩa là, một lỗi được tìm ra trong CloudWatch quan trọng hơn 100 dòng code “đúng lý thuyết”.

## 4.4 Testing Strategy

Đối với một hệ thống Event Sourcing, kiểm thử đóng vai trò sống còn vì mọi hành vi hệ thống đều phụ thuộc vào luồng sự kiện. Chiến lược kiểm thử gồm:

- Unit Test: test từng Lambda riêng lẻ – ví dụ: xác nhận tạo event đúng schema, validate dữ liệu đơn hàng, logic cập nhật bảng đọc.

- Integration Test: gửi một chuỗi sự kiện và kiểm tra bảng ReadModel phản ánh đúng trạng thái cuối.

- Replay Test: xoá toàn bộ bảng đọc, dùng StateReconstructorHandler để tái hiện lại và so sánh kết quả.

- Performance Test: gửi 1000 đơn hàng trong 10 giây, giám sát log & response time qua CloudWatch Metrics.

- Chaos Test (nâng cao): tắt 1 Lambda processor để xem hệ thống xử lý lỗi như thế nào, đo thời gian phục hồi.

## 4.5 Deployment & Rollback

Triển khai ban đầu được thực hiện qua AWS Console để kiểm soát từng bước cấu hình IAM, đảm bảo chính xác về bảo mật và quyền truy cập, EventBridge Rule, mapping API Gateway, DynamoDB...

- Frontend: build bằng Vite, deploy lên S3, set cache header phù hợp để giảm tải.

- Backend: deploy từng Lambda, test tích hợp bằng Postman hoặc React app.

- Tạo môi trường staging để kiểm thử trước khi đẩy production.

Rollback Strategy:

- Không rollback bằng cách "undo" trạng thái, mà xóa bảng đọc, chạy lại Replay toàn bộ sự kiện từ EventStore.

- Đây là đặc trưng lợi thế của Event Sourcing: không sợ mất dữ liệu gốc, chỉ cần tái xử lý.

## 4.6 Configuration Management

Hiện tại hệ thống quản lý cấu hình theo cách đơn giản, phù hợp với giai đoạn phát triển ban đầu:

- Các biến cấu hình như tên bảng DynamoDB, ARN của Lambda processor, hoặc rule name của EventBridge được khai báo trực tiếp trong mã nguồn hoặc dưới dạng environment variables trong cấu hình Lambda.

- Mỗi Lambda function có thể truy xuất các biến này qua biến môi trường (process.env) để đảm bảo tính linh hoạt giữa các môi trường (dev/staging/prod).

- Do chưa áp dụng các công cụ quản lý cấu hình tập trung như AWS Systems Manager Parameter Store hay Secrets Manager, việc cập nhật cấu hình được thực hiện thủ công khi deploy lại các Lambda functions (bằng cách sửa environment variables hoặc code).

- Trong giai đoạn production hoặc scale-out, có thể cân nhắc chuyển sang sử dụng Parameter Store có versioning để hỗ trợ rollback, logging, và tự động hóa.

# 5. Timeline & Milestones (Lộ trình & Cột mốc thực hiện)

Việc lập kế hoạch thời gian không chỉ giúp kiểm soát tiến độ mà còn đảm bảo rằng dự án có thể hoàn thành đúng hạn với chất lượng cao nhất. Với đặc thù dự án Event Sourcing sử dụng AWS Serverless, kế hoạch triển khai được chia thành 6 giai đoạn chính với các cột mốc và tiêu chí đánh giá rõ ràng, có tính đến rủi ro và phụ thuộc lẫn nhau.

## 5.1 Project Phases Breakdown

| Giai đoạn | Mô tả | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| G1: Phân tích & Thiết kế | Xác định yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc tổng thể, schema sự kiện | Tuần 1 |
| G2: Triển khai hạ tầng AWS | Tạo các Lambda function, EventBridge, DynamoDB, API Gateway, S3 | Tuần 1 |
| G3: Phát triển backend | Viết logic xử lý đơn hàng, lưu sự kiện, cập nhật Read Model | Tuần 2 |
| G4: Phát triển frontend | Tạo giao diện người dùng với React, gọi API Gateway | Tuần 2 |
| G5: Testing toàn hệ thống | Unit, Integration, Replay, Performance test | Tuần 3 |
| G6: Giám sát, logging & hoàn thiện | Cấu hình CloudWatch, SNS, X-Ray, Rebuilder | Tuần 3 |
| G7: Báo cáo, demo, nộp sản phẩm | Tổng kết, viết báo cáo, chuẩn bị demo | Tuần 4 |

Tổng thời gian: 4 tuần (có thể rút ngắn nếu giai đoạn đầu thuận lợi)

## 5.2 Key Milestones & Success Criteria

| Cột mốc | Thời điểm | Tiêu chí thành công |
| --- | --- | --- |
| M1 – Hoàn thành kiến trúc logic & schema | Kết thúc tuần 1 | Có sơ đồ hệ thống + định nghĩa các loại event JSON |
| M2 – Triển khai xong AWS infrastructure | Giữa tuần 2 | Có thể invoke Lambda qua API Gateway, ghi dữ liệu DynamoDB |
| M3 – Event pipeline chạy end-to-end | Cuối tuần 2 | Đơn hàng gửi từ frontend tạo được event và cập nhật Read Model |
| M4 – Giao diện hoạt động đầy đủ | Giữa tuần 3 | UI hiển thị menu, đặt hàng, tra cứu trạng thái |
| M5 – Pass toàn bộ các test | Cuối tuần 3 | Unit test pass >90%, replay test khôi phục đúng Read Model |
| M6 – Demo thành công hệ thống | Đầu tuần 4 | Người dùng thao tác thật, hệ thống phản hồi đúng và realtime |
| M7 – Báo cáo & nộp sản phẩm | Cuối tuần 4 | Báo cáo hoàn chỉnh, có hướng dẫn deploy lại hệ thống |

## 5.3 Dependencies Identification

- Giao diện frontend phụ thuộc vào việc các API backend được triển khai đầy đủ và ổn định.

- Quá trình kiểm thử Replay chỉ có thể thực hiện khi hệ thống đã ghi nhận đầy đủ sự kiện vào EventStore.

- Việc xây dựng CloudWatch Dashboard phụ thuộc vào việc các Lambda đã được gọi thực tế để sinh log và metric cần thiết.

## 5.4 Critical Path Analysis

- Nếu quá trình thiết kế schema sự kiện bị trì hoãn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai backend và frontend. Vì vậy, việc hoàn thành schema cần ưu tiên trong tuần đầu.

- Lambda OrderEventProcessor đóng vai trò trung tâm trong việc cập nhật bảng đọc – mọi sai sót tại đây sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khả năng truy vấn.

- Các lỗi cấu hình DynamoDB hoặc quyền truy cập (IAM) có thể khiến hệ thống không hoạt động đúng – cần được kiểm thử kỹ từ giai đoạn đầu của tuần 3.

## 5.5 Resource Allocation Plan

Dự án được triển khai bởi một kỹ sư chính phụ trách toàn bộ quá trình, với vai trò luân phiên qua từng giai đoạn:

- Tuần 2: Backend Developer – triển khai logic xử lý đơn hàng và pipeline sự kiện

- Tuần 2: Frontend Developer – phát triển giao diện người dùng và kết nối API

- Tuần 3: DevOps Engineer – thiết lập giám sát, logs, trace và cảnh báo

- Tuần 4: Technical Writer & Presenter – tổng hợp báo cáo, hoàn thiện tài liệu, chuẩn bị demo

Lưu ý: mentor (giám sát viên kỹ thuật) giả định có vai trò review định kỳ theo tuần.

## 5.6 Buffer Time & Risk Mitigation

- Mỗi tuần có từ 1 đến 2 ngày được dự phòng để xử lý lỗi phát sinh hoặc thay đổi thiết kế cần thiết.

- Việc cấu hình giám sát (giám sát metrics, alert) có thể được lùi lại sang giai đoạn cuối nếu pipeline chưa ổn định.

- Trường hợp EventProcessor phát sinh lỗi nghiêm trọng, có thể rollback nhanh bằng cách xoá toàn bộ bảng đọc và sử dụng StateReconstructor Lambda để tái dựng dữ liệu từ EventStore.

# 6. Budget Estimation (Ước tính chi phí)

Việc ước lượng chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dự án có thể triển khai thực tế và duy trì vận hành dài hạn. Với giải pháp serverless và quy mô nhỏ (nhưng đầy đủ tính năng), phần lớn chi phí đến từ hạ tầng AWS, một phần nhỏ từ công cụ phát triển và vận hành.

## 6.1 AWS Infrastructure Costs

| Dịch vụ AWS | Chi tiết sử dụng | Ước tính chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS Lambda | 500,000 invocations/tháng 512MB RAM 500ms execution time | $8.50 | Xử lý Command, Event và Query |
| Amazon DynamoDB | On-Demand mode 200K read/write units 5GB data | $28.00 | EventStore + Read Models |
| Amazon EventBridge | 100,000 sự kiện/tháng 2 custom rules | $1.00 | Routing sự kiện tới Event Processor |
| API Gateway | 500,000 API calls/tháng Caching enabled (0.5GB) | $12.75 | Giao tiếp giữa Frontend và Lambda |
| Amazon S3 | 50GB lưu trữ static web 100GB outbound traffic | $3.50 | Lưu trữ frontend React và ảnh món ăn |
| Amazon CloudFront | 500GB bandwidth 10 triệu request/tháng | $8.50 | Phân phối nội dung toàn cầu |
| CloudWatch Logs | 5GB log storage 50 custom metrics 10 dashboards 20 alarms | $15.00 | Giám sát hệ thống |
| AWS X-Ray | 5 triệu trace segments/tháng | $2.50 | Tracing từ Command → Processor → ReadModel |
| Amazon SNS | 10,000 thông báo/tháng Email & SMS alerts | $2.00 | Cảnh báo lỗi hệ thống |
| AWS WAF | 10 triệu request/tháng 5 rules bảo mật | $8.00 | Lớp bảo mật chống DDoS & injection |

- Tổng chi phí cơ sở hạ tầng AWS: ~$89.75/tháng

## 6.2 Development & Tooling Cost (One-Time)

| Mục | Công cụ | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| IDE | JetBrains/WebStorm hoặc VSCode | $0 – $169 |
| Thiết kế UI | Figma (Pro) | $144 |
| Quản lý dự án | Jira hoặc Notion | $0 – $840 |
| Tài liệu | Confluence hoặc GitBook | $0 – $600 |
| Kiểm thử API | Postman Team | $348 |
| SSL | Wildcard SSL | $299 |
| Tổng |  | ~$1,300 – 2,300 |

## 6.3 Third-party Services & Licenses

| Dịch vụ | Mục đích | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| SendGrid | Gửi email giao dịch | $20/tháng |
| Twilio | Gửi OTP/SMS | $15/tháng |
| Auth0 | Authentication | $23/tháng |
| Stripe | Payment Gateway (transaction-based) | Biến động |
| Datadog/Grafana | Monitoring nâng cao | $31/tháng |
| Tổng chi phí bên thứ ba |  | ~$88 – 100/tháng |

## 6.4 Operational Costs (Ongoing)

| Mục | Chi tiết | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Nhân sự DevOps (freelance PT) | 20h/tháng | $1,000 – 2,000 |
| Giám sát bảo mật | Quý | $500 |
| Backup, Audit Tool | S3 & công cụ | $50 |
| Tổng chi phí vận hành |  | ~$2,500 – 3,000/tháng |

## 6.5 ROI Calculation & Break-even Analysis

Phân tích ROI giúp chứng minh tính khả thi kinh tế và thời gian đạt lợi nhuận của hệ thống:

- Giả định Kinh doanh

- Số đơn hàng trung bình/ngày: 100 đơn

- Lợi nhuận trung bình mỗi đơn: $3

- Doanh thu hàng tháng: 100 × 30 × $3 = $9,000

-  Chi phí tổng hợp

| Loại chi phí | Ước tính |
| --- | --- |
| AWS hàng tháng | $3 (Free Tier) → $98 (Full Load) |
| Phát triển ban đầu | ~$2,500 |
| Vận hành liên tục | ~$2,800/tháng (nếu scale) |

- Tính ROI

- Lợi nhuận ròng/tháng: $9,000 – $98 = $8,902

- ROI hàng tháng: ($8,902 / $98) × 100% ≈ 9,083%

- ROI năm 1:
(9,000×12–2,500)/2,500(9,000 × 12 – 2,500) / 2,500(9,000×12–2,500)/2,500 × 100% ≈ 4,220%

-  Break-even (Điểm hòa vốn)

- Chi phí khởi tạo: $2,500

- Thời gian hoàn vốn: $2,500 / $8,902 ≈ 0.3 tháng (~10 ngày)

Kết luận: ROI cực cao, hệ thống có khả năng sinh lời ngay trong tuần đầu tiên nếu có traffic thực tế.

## 6.6 Cost Optimization Strategies

Để duy trì chi phí thấp trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao, hệ thống áp dụng các chiến lược tối ưu hóa chi phí sau:

a. Tối ưu hóa dịch vụ AWS

Toàn bộ kiến trúc serverless

→ Loại bỏ hoàn toàn chi phí duy trì EC2, RDS, Load Balancer, patching và vận hành hạ tầng.

DynamoDB ở chế độ On-Demand

→ Chỉ trả tiền khi có truy cập, linh hoạt cho traffic không ổn định, tránh overprovision.

S3 + CloudFront cho frontend

→ Giảm chi phí lưu trữ và phân phối nội dung tĩnh thay vì dùng EC2 hoặc Elastic Beanstalk.

b. Tối ưu hóa log & giám sát

CloudWatch log retention ngắn (7 ngày)

→ Tự động xoá log cũ để tránh tăng chi phí lưu trữ không cần thiết.

Tách môi trường Dev/Test/Prod

→ Chỉ bật AWS X-Ray và full tracing ở môi trường production, tiết kiệm chi phí debug.

c. Quản lý ngân sách và cảnh báo

Cấu hình cảnh báo qua SNS & CloudWatch

→ Cảnh báo sớm khi chi phí vượt ngưỡng đặt trước, tránh phát sinh bất ngờ.

d. Khả năng mở rộng tối ưu

Sử dụng Lambda stateless + auto-scaling

→ Hệ thống tự mở rộng khi cần, không phải trả phí duy trì instance nhàn rỗi.

# 7. Risk Assessment (Đánh giá rủi ro)

Dù dự án ứng dụng mô hình serverless và Event Sourcing giúp giảm thiểu nhiều rủi ro hạ tầng, nhưng vẫn tồn tại những nguy cơ kỹ thuật, vận hành và nghiệp vụ có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của hệ thống. Phân tích rủi ro kỹ lưỡng sẽ giúp đội ngũ chủ động ứng phó và chuẩn bị các phương án phòng ngừa hiệu quả.

## 7.1 Risk Identification

Rủi ro kỹ thuật:

- Khó khăn trong thiết kế Event Sourcing: Việc thiết kế đúng các event và aggregate ngay từ đầu là thử thách, vì sai sót ở đây sẽ ảnh hưởng toàn bộ hệ thống.

- Thiếu công cụ debug thời gian thực: Do EventBridge là hệ thống bất đồng bộ, việc trace dữ liệu có thể phức tạp nếu không cấu hình CloudWatch Logs đầy đủ.

- Lambda timeout hoặc lỗi do xử lý sai định dạng sự kiện.

Rủi ro nghiệp vụ:

- Luồng nghiệp vụ đặt hàng có thể thay đổi: Nếu team business bổ sung thêm trạng thái (VD: "Chờ giao", "Đang chế biến") sau khi đã triển khai, sẽ cần refactor cả Read Model.

- Thiếu hiểu biết từ người dùng cuối khiến việc test thực tế không phản ánh đúng luồng sử dụng.

Rủi ro vận hành:

- Quên bật log/tracing → khó phát hiện lỗi

- Event bị gửi trùng hoặc xử lý trùng nếu EventProcessor không idempotent

- Frontend bị cache CloudFront khiến giao diện lỗi thời

## 7.2 Impact & Probability Analysis

| Rủi ro | Tác động | Khả năng xảy ra | Ưu tiên xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Sai thiết kế event | Cao | Trung bình | Rất cao |
| Lambda timeout | Trung bình | Cao | Cao |
| Event trùng / xử lý nhiều lần | Cao | Thấp | Trung bình |
| Đổi schema ReadModel | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
| Người dùng test không đúng nghiệp vụ | Trung bình | Cao | Cao |

## 7.3 Mitigation Strategies

- Thiết kế event schema bất biến, rõ ràng và có version hóa.

- Tất cả Lambda đều xử lý theo idempotent logic: nếu event đã tồn tại thì bỏ qua.

- Bật full CloudWatch log + X-Ray, kiểm tra định kỳ sau mỗi lần deploy.

- Thiết lập alert SNS khi Lambda fail hoặc timeout nhiều lần.

- Thiết kế frontend có cơ chế cache-busting (gắn version vào file .js).

- Khi thay đổi schema → dùng ReadModel mới thay vì update bảng cũ để tránh mất dữ liệu.

## 7.4 Contingency Plans

- Sai event hoặc sai ReadModel → dùng chức năng Replay toàn bộ event từ EventStore để rebuild trạng thái hệ thống mà không mất dữ liệu.

- Lambda bị lỗi hoặc timeout nhiều lần → rollback code bằng cách cập nhật function về version cũ (bằng Lambda versioning).

- Sự kiện xử lý trùng → kiểm tra EventID trước khi ghi để đảm bảo không ghi trùng vào EventStore.

- Trường hợp không recover được → toàn bộ EventStore là immutable, có thể tạo môi trường mới và import lại event để khôi phục toàn bộ hệ thống.

## 7.5 Monitoring & Escalation

- CloudWatch Dashboard theo dõi: lỗi Lambda, số lần invoke, thời gian phản hồi, trạng thái EventBridge.

- SNS Email Alert khi có function fail liên tục hoặc chi phí vượt giới hạn đặt trước.

- Các sự kiện bất thường được ghi log vào bảng AuditLog để theo dõi sau.

# 8. Expected Outcomes (Kết quả mong đợi)

Việc triển khai hệ thống đặt hàng FastFood sử dụng Event Sourcing không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sản phẩm công nghệ vận hành hiệu quả, mà còn mở ra nhiều giá trị về mặt nghiệp vụ, kỹ thuật và chiến lược lâu dài cho cả người dùng cuối lẫn đội ngũ phát triển.

## 8.1 Success Metrics

Dự án sẽ được xem là thành công khi đáp ứng được các tiêu chí đo lường cụ thể sau:

- Tỷ lệ xử lý đơn hàng thành công ≥ 99% trong giai đoạn vận hành.

- Thời gian phản hồi của API ≤ 300ms trong điều kiện tải bình thường.

- Hệ thống có thể khôi phục lại toàn bộ trạng thái từ Event Store trong vòng 5 phút khi cần replay.

- Đảm bảo độ chính xác dữ liệu ≥ 100% trong Read Model sau mỗi lần xử lý event.

- Frontend ổn định với tốc độ load dưới 1s nhờ CloudFront + caching hợp lý.

- Ít hơn 3 lỗi nghiêm trọng trong suốt quá trình kiểm thử và vận hành thử nghiệm.

## 8.2 Short-term Benefits (0–6 tháng)

- Củng cố năng lực triển khai kiến trúc Event Sourcing theo mô hình event-driven hiện đại, đáp ứng các yêu cầu vận hành thực tế.

- Hệ thống MVP hoàn chỉnh có thể triển khai demo với khách hàng hoặc thử nghiệm nội bộ, phục vụ cho hoạt động đặt hàng, xác nhận đơn, và truy vấn trạng thái.

- Đảm bảo đội triển khai vận hành thành thạo các dịch vụ AWS cốt lõi như Lambda, EventBridge, DynamoDB, CloudWatch và SNS.

- Có thể triển khai thủ công ban đầu qua AWS Console, làm nền tảng để tích hợp các công cụ DevOps như CI/CD, IaC (Infrastructure as Code) trong giai đoạn tiếp theo.

## 8.3 Medium-term Benefits (6–18 tháng)

- Khả năng mở rộng dễ dàng khi có thêm nghiệp vụ như thanh toán, giao hàng, đánh giá món ăn – chỉ cần bổ sung thêm sự kiện và xử lý tương ứng mà không ảnh hưởng hệ thống cũ.

- Audit trail đầy đủ giúp dễ dàng truy vết, kiểm toán và kiểm soát dữ liệu, đặc biệt hữu ích nếu tích hợp với hệ thống quản trị hoặc báo cáo sau này.

- Tái sử dụng mô hình cho các domain khác như: Đặt vé, quản lý kho, xử lý giao dịch... giúp chuẩn hóa kỹ năng Event Sourcing trong tổ chức.

- Dễ dàng huấn luyện nhân viên mới khi hệ thống được thiết kế theo module rõ ràng và có pipeline sự kiện minh bạch.

## 8.4 Long-term Value (18 tháng trở lên)

- Xây dựng năng lực chiến lược về kiến trúc hiện đại, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm microservices, serverless và event-driven cho doanh nghiệp.

- Giảm chi phí vận hành lâu dài nhờ sử dụng dịch vụ serverless, không cần bảo trì máy chủ vật lý.

- Khả năng phục hồi hệ thống mạnh mẽ, giúp tổ chức yên tâm trong việc xử lý lỗi, rollback, nâng cấp schema hoặc mở rộng vùng địa lý.

- Tối ưu hóa quyết định kinh doanh nhờ dữ liệu sự kiện phong phú, có thể sử dụng để phân tích hành vi người dùng hoặc khai thác bằng ML/AI sau này.

## 8.5 User Experience Improvements

- Người dùng có thể đặt hàng nhanh, thấy trạng thái đơn hàng ngay lập tức.

- Giao diện nhẹ, dễ dùng và phản hồi mượt mà nhờ React + API Gateway.

- Hệ thống phản hồi chính xác nhờ không phụ thuộc vào trạng thái đồng bộ.

## 8.6 Strategic Capabilities Gained

- Khả năng phát triển ứng dụng Event Sourcing chuyên sâu – một năng lực hiếm nhưng đang trở thành xu hướng trong các hệ thống cần tính audit cao và dễ mở rộng.

- Thành thạo quy trình triển khai hạ tầng trên AWS, từ thiết kế, triển khai, kiểm thử đến giám sát – một lợi thế lớn cho đội DevOps và Cloud Engineer tương lai.

- Đóng góp trực tiếp vào năng lực chiến lược số của tổ chức khi ứng dụng mô hình event-driven để mở rộng toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ sau này.

# Tổng kết

Dự án FastFood Order System không chỉ đơn thuần là một hệ thống đặt hàng, mà là một case study điển hình cho việc áp dụng kiến trúc Event Sourcing trên nền tảng AWS Serverless – một mô hình hiện đại đang được nhiều doanh nghiệp theo đuổi để đạt được tính mở rộng, minh bạch, và dễ phục hồi trạng thái.

Toàn bộ quá trình triển khai đã thể hiện tư duy kiến trúc rõ ràng, phân tách tốt giữa ghi (Command) và đọc (Query) theo mô hình CQRS, áp dụng các dịch vụ AWS như Lambda, EventBridge, DynamoDB, API Gateway, CloudWatch, X-Ray, SNS một cách hợp lý và có chiến lược.

Dự án mang lại nhiều giá trị cụ thể:

- Về kỹ thuật: Cung cấp một kiến trúc event-driven có khả năng replay state, mở rộng dễ dàng, giám sát toàn diện, và dễ dàng tích hợp CI/CD cho môi trường production.

- Về kinh doanh: Giải pháp giúp hệ thống đặt hàng có khả năng phục hồi nhanh sau lỗi, minh bạch hành vi qua audit log, và tối ưu chi phí vận hành thông qua Serverless.

- Về chuyên môn: Dự án thể hiện rõ năng lực tiếp cận và ứng dụng kiến trúc bất biến dữ liệu trong môi trường serverless thực tế.

Việc xây dựng thành công hệ thống Event Sourcing hoàn chỉnh từ đầu đến cuối trên AWS cho thấy năng lực toàn diện từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc, triển khai kỹ thuật, kiểm thử và giám sát. Dự án không chỉ đạt các tiêu chí kỹ thuật mà còn thể hiện năng lực tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề thực tế và tư duy như một cloud consultant

Tài liệu tham khảo

AWS Event Sourcing with Serverless Architectures
Amazon Web Services, Building Event-Driven Architectures with Serverless.
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invocation-eventsourcemapping.html

Event sourcing pattern - AWS Prescriptive Guidance

https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/cloud-design-patterns/event-sourcing.html

AWS | Community | Scaling Distributed Systems with Event Sourcing, CQRS, and AWS Serverless

https://builder.aws.com/content/2dqfVdKPEO1Q917YG25q8F3Y2QW/scaling-distributed-systems-with-event-sourcing-cqrs-and-aws-serverless

Event Sourcing Design Pattern | Serverless Land

https://serverlessland.com/workflows/event-sourcing-design-pattern

Event Sourcing with AWS Lambda: A Serverless Pattern for Modern Microservices

https://medium.com/@o.hanhaliuk/event-sourcing-with-aws-lambda-a-serverless-pattern-for-modern-microservices-7e5a2df86cf0

Cloud Journey – AWS Study Group Vietnam

https://cloudjourney.awsstudygroup.com/

Người thực hiện: Hồ Chí Khanh

Trường: Đại học công nghệ TP-HCM (Hutech)

Ngày hoàn thành: 10/07/2025

Sđt: 0937026887

Email: khanhho741@gmail.com